Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAMT |
| Data | 29.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Alla mattina nelle prime 2 ore abbiamo ripreso gli argomenti della settimana scorsa poi abbiamo ripassato il Gantt.  Il pomeriggio abbiamo fatto teoria sulla implementazione poi sull’ integrazione e poi sui test/test case  Dopo la teoria abbiamo iniziato a creare la virtual Machine (di Windows 8.1 che mi dà problemi) e poi a rifare il Gantt.  Appunto:  Sito di PHP: <http://windows.php.net/download#php-7.0> |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho riscontrato un problema con windows 8.1 con il VC14 da installare che da un errore che per ora non so da che cosa è causato: |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Ho perso 2 ore con la virtual Machine a causa di un errore con il VC14 |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Devo rifare la virtual Machine con Windows 10 e installare il VC14 |
|  |
|  |