Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAMT |
| Data | 6.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Alla mattina all’inizio abbiamo parlato della verifica che avevamo fatto in precedenza e ci è stata riconsegnata e poi abbiamo ripreso a continuare con il progetto.  Il docente ha fatto un controllo dello stato del progetto.  Il pomeriggio abbiamo continuato con il progetto, ho rifatto la Virtual machine con Windows 10 e istallato il VC 14 ho installato apache 2.4 e ho dei problemi con PHP 7.0.7  Ho continuato un poco la documentazione correggendo alcuni errori. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il problema con PHP che ho al momento è che non funziona perché se vado sul file phpinfo.php non mi mostra la pagina secondo le aspettative ma … |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Ho perso tempo cercando una soluzione del problema di PHP |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Devo finire l’ambiente di sviluppo |
|  |
|  |